|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_03 |
| Kelas | : | D – III Teknologi Informasi 02 |
| Anggota | : | 1. 11321072 - Herlina Nikita Purba 2. 11321057 - Rahel Sianipar 3. 11321028 - Dame Rumapea 4. 11321038 - Sandro Panjaitan 5. 11321043 - Suandika Napitupulu |
| Topik RPL | : | Animal Abuse in Indonesia |
| Perioda | : | Minggu ke – 13 |
| Target Deliverable  Minggu ini | : | SRS |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 04 November 2021 | 2 | Penetuan judul PA |
| 05 November 2021 | 3 | Penyempurnaan topik proyek |
| 11 November 2021 | 2 | Pengisian dokumen PA |
| 12 November 2021 | 3 | Revisi dokumen PA |
| 15 November 2021 | 2 | Pengisian dokumen PA |
| 16 November 2021 | 3 | Pembuatan sintaks website |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 04 November 2021 | 18.00 – 19.00 | Zoom | * Menentukan topik |
| 05 November 2021 | 19.00 – 20.30 | Zoom | * Penyempurnaan topik proyek * Mencari dan mengumpulkan konten proyek |
| 06 November 2021 | 10.00 – 11.00 | Zoom | * Pembuatan tampilan untuk halaman depan website dengan figma |
| 08 November 2021 | 11.00 – 12.00 | Zoom | * Membuat *Google Form* atau pertanyaan agar dapat mengisi *Requirement Gathering* dan mendapat fitur yang diinginkan oleh user |
| 10 November 2021 | 14.00 – 16.00 | Zoom | * Mencari Referensi untuk pengisian SRS * Mengisi SRS Bab 1 * Membuat figma dan fitur pengisi website |
| 11 November 2021 | 17.00 – 20.00 | Zoom | * Memperbaiki SRS Bab 1 * Mengisi SRS Bab 2 * Membuat BPMN |
| 12 November 2021 | 14.00 – 17.00 | Zoom | * Memperbaiki SRS Bab 2 * Menyempurnakan pemakaian Bahasa pada dokumen SRS * Memperbaiki penomoran SRS |
| 13 November 2021 | 15.00 – 16.00 | Zoom | * Menyempurnakan rancangan website dengan figma dan melengkapi fitur – fitur yang penting |
| 15 November 2021 | 17.00 –  19.00 | Zoom | * Berdiskusi * Pengerjaan SRS Bab 3 dan Bab 4 * Pembuatan sintaks dalam website |
| 16 November 2021 | 17.00 –  19.00 | Zoom | * Pengerjaan SRS Bab 5 * Memperbaiki SRS Bab 3 dan 4 * Melanjutkan pembuatan sintaks |
| 17 November 2021 | 15.00 –  17.00 | Zoom | * Memperbaiki dan melengkapi website |
| 19 November 2021 | 15.00 –  18.00 | Zoom | * Memperbaiki dan melengkapi website * Menyempurnakan pemakaian Bahasa pada dokumen SRS |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

* Menyempurnakan kaidah Bahasa dalam penulisan SRS.
* Memperbaiki kode program yang tidak berjalan.

**Solusi :***.*

* Melihat tutorial website menarik melalui *youtube* ataupun melalui tugas – tugas praktikum PSW.
* Membaca kembali dokumen mulai dari Bab 3 sampai Bab 5 dan memperbaiki kosakata yang tidak baku.

**Kesimpulan pencapaian hasil:**

Adapun hasil – hasil yang telah kami capai selama 1 minggu ini adalah :

* Menyelesaikan SRS Bab 3 sampai Bab 5.
* Menyelesaikan beberapa halaman website.

**Rencanan minggu depan:**

Tidak ada.

**Catatan Lain:**

Tidak ada.